РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙТЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

186021, Россия, Республика Карелия, Олонецкий район,

Куйтежское сельское поселение, д. Куйтежа, ул. Ленина, д. 21

Постановление

от  25 февраля 2022 года 						                       №  3

| О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков в 2022 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктами 7Ю24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 05.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера», Уставом Куйтежского сельского поселения, в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Куйтежского сельского поселения в 2022 году, уменьшения риска затопления и наводнения, снижения вероятности заторов у мостов, предупреждения разрушения деревянных и подвесных мостов,

Администрация Куйтежского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Куйтежского сельского поселения в 2022 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав  противопаводковой комиссии поселения (приложение № 2).

3. Организовать выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Куйтежского сельского поселения в 2022 году.

4.  Ведущему специалисту поселения  Изотовой Е.А, ежедневно проводить сбор информации и мониторинг обстановки в период весеннего половодья;

организовать оперативное представление информации об изменении состояния водных объектов в ЕДДС Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия.

5. Постановление разместить на официальном сайте Куйтежского сельского поселения

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Куйтежского

сельского поселения:                                                                     Л.А. Хейнонен

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утвержден постановлением  администрации

Куйтежского сельского поселения

от 25февраля 2022 №  3

С О С Т А В

противопаводковой комиссии

- Хейнонен Л.А., глава Куйтежского сельского поселения, председатель комиссии;

- Изотова Е.А. ведущий специалист Куйтежского сельского поселения, секретарь комиссии;

- Морозова М.А. – председатель Совета Куйтежского сельского поселения

- Нюппиев И.Н., начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации  Олонецкого национального муниципального района (по согласованию);

- Прокопьев А.В., заместитель начальника ОНДиПР Олонецкого и Питкярантского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия   (по согласованию);

Потапов С.А., руководитель Олонецкого инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Карелия» (по согласованию)

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куйтежского сельского поселения

от 25.02.2022 №  3

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков

на территории Куйтежского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вероятных зон затопления и подтопления, перечня населённых пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в указанные зоны, уточнение маршрутов и мест возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 04.03.2022 | Противопаводковая комиссия |
| 2 | Оценка обстановки, которая может сложиться на территориях муниципальных образований в период весеннего половодья, проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений | 14.03.2022 | Глава поселения Противопаводковая комиссия |
| 3 | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | март-апрель 2022 | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Обеспечение выполнений мероприятий по сохранности мостов на территории района. Определение мест по чернению льда у мостов и проведение соответствующих работ (при необходимости) | март-апрель 2022 | Противопаводковая комиссия |
| 5 | Представление информации в ЕДДС района о складывающейся обстановке в период весеннего половодья | в течение паводкового периода | Глава поселения Противопаводковая комиссия |
| 6 | Проведение разъяснительной работы с населением о порядке действий при угрозе затопления (подтопления), а также о необходимости страхования своего имущества от порчи при затоплении (подтоплении) | в течение паводкового периода | Администрация поселения |
| 7 | Обследование русла рек района на предмет выявления ледовых заторов. Осуществление контроля затороопасных участков | на весь период ледохода | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Информирование ГКУ РК «Карельская республиканская поисково-спасательная служба»» о необходимости проведения взрывных работ для ликвидации ледовых заторов в рамках заключенного договора | по мере необходимости | Администрация поселения |
| 9 | Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах затопления (подтопления) | по мере необходимости | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Отслеживание обстановки в предпаводковый и паводковый периоды. Осуществление контроля за выделением сил и средств, проведением мероприятий и предоставлением установленных донесений | на период ледохода и паводка | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, её развитии, принимаемых мерах по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, о порядке действий при угрозе затопления (подтопления) | на период ледохода и паводка | Администрация поселения |
| 12 | Подведение итогов прохождения весеннего половодья и паводков на территории района в 2022 году | по окончании половодья и паводка | Противопаводковая комиссия |